|  | TERMO DE ABERTURA DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação do Projeto |  |  |  |
| Nome do Projeto: |  | Barber-App |  |
| Gerente do Projeto: |  | Marcos Vogado |  |
| Patrocinador: |  |  |  |
| Data de Início: |  | 16/09/2025 |  |
| Data Prevista Conclusão: |  | 16/03/2026 |  |
| 2. Justificativa |  |  |  |
| Barbearias enfrentam dores recorrentes que impactam receita e operação: no-show e atrasos, agenda desorganizada (regras por profissional e exceções), comunicação ineficiente (ofertas e horários vagos), gestão financeira opaca (sem visão consolidada de taxas/fluxo de caixa), pouca inteligência de dados e experiência limitada do cliente (sem auto agendamento 24/7, pacotes e fidelidade). O projeto resolve essas dores e captura a oportunidade de digitalizar, medir e escalar a gestão de barbearias com foco em ocupação, fidelização e controle. |  |  |  |
| 3. Objetivos |  |  |  |
| - Reduzir faltas e atrasos via agenda inteligente com lembretes e confirmação ativa. - Aumentar ocupação média com encaixes, auto agendamento 24/7 e campanhas dirigidas. - Elevar fidelização com pontos, pacotes e ações para aniversariantes. - Simplificar o fechamento diário com financeiro consolidado (entradas/saídas/taxas). - Apoiar decisões por dados com relatórios gerenciais e assistente de IA. - Metas indicativas (MVP): −30% a −60% no no-show; +10% a +25% na ocupação; +15% no ticket médio. |  |  |  |
| 4. Escopo do Projeto |  |  |  |
| Dentro (MVP): - Agenda inteligente (regras, encaixes, confirmação e lembretes). - Relatórios essenciais (ocupação, no-show, receita por serviço/profissional). - Pagamentos Pix integrados. - Campanhas básicas e fidelidade (pontos) + aniversariantes. - Pesquisa de satisfação simplificada. - Multi-barbearia e perfis de barbeiro/cliente. Fora (por agora): - ERP contábil completo. - Marketplace genérico. - Funcionalidades não validadas pelos KPIs definidos. |  |  |  |
| 5. Premissas e Restrições |  |  |  |
| Premissas: |  |  | - Usuários (barbeiros e clientes) têm internet e dispositivos (smartphone/computador). - Aplicativo cloud-first com sincronização em tempo real. - Barbearias fornecerão dados suficientes e verídicos para análises. - Integrações disponíveis com push/e-mail/SMS e Pix. |
| Restrições: |  |  | - Orçamento limitado na fase MVP. - Prazo do MVP até 16/07/2026. - Equipe técnica/produto enxuta na fase inicial. - Conformidade com LGPD e políticas de terceiros (SMS, e-mail, pagamentos) |
| 6. Partes Interessadas |  |  |  |
| - Equipe de desenvolvimento: Guilherme Oliveira, Mateus Dias e Marcos Vogado - Usuários finais: barbeiros autônomos, equipes e gestores de barbearias. |  |  |  |
| 7. Riscos Iniciais |  |  |  |
| - Adoção abaixo do esperado por resistência à tecnologia. - Problemas técnicos/usabilidade afetando a experiência. - Custos de aquisição/comunicação (SMS/e-mail) acima do previsto. - Dependência de terceiros (pagamentos/comunicação) e indisponibilidades. - Concorrência com soluções similares; necessidade de diferenciação contínua. |  |  |  |
| 8. Orçamento Estimado |  |  |  |
| Protótipo navegável: R$ 0,00 a R$ 300,00 - Ferramentas de design e prototipagem (Figma/Canva): grátis - Hospedagem estática (Vercel/Netlify): grátis - Domínio opcional (. com/.com.br): R$ 50,00–R$ 100,00/ano - Impressões para apresentação: R$ 30,00–R$ 100,00 |  |  |  |
| 9. Critérios de Sucesso |  |  |  |
| - No-show: redução de 30% a 60% (pré vs. pós). - Ocupação média: aumento de 10% a 25%; ticket médio: +15%. - Operação: fechamento diário em minutos, com financeiro consolidado. - Experiência: NPS/CES em melhora contínua. - Adoção: crescimento do auto agendamento 24/7 e % de Pix conforme metas do MVP. |  |  |  |
| 10. Aprovação do Projeto |  |  |  |
| Nome: [Nome do Patrocinador] Cargo: [Cargo do Patrocinador] Data: |  |  |  |
| Assinatura: ___Marcos Vogado – Gerente de projeto_______________________ |  |  |  |